附件1

用户需求书

一、项目概况

（一）项目名称

广州市天河区老人院院内环境提升项目

（二）质保期

质保期为自项目验收合格之日起2年。

（三）项目报价

| 项目名称 | 最高单价（人民币）（含税） |
| --- | --- |
| 广州市天河区老人院院内环境提升项目 | 26万元 |

报价方式：采用总价包干，即投标单价包括材料费、设施设备费、人工费、税费等一切与本项目相关的费用。

二、项目需求

（一）服务地点：广州市天河区老人院

（二）服务内容

对院内环境进行提升改造（包含设计、施工），内容包括增设院内康福楼、康乐楼2-9层信息栏、各类标识牌；翻新景观墙、改造接待台等。

三、承接单位要求

承接单位必须同时具备：

- （一）承接单位应具备专业设计服务资质。

- （二）承接单位应为依法设立，具有独立承担民事责任的能力。

- （三）承接单位拥有具有施工相关资质的工作人员。

- （四）承接单位近3年内无重大违法记录，未被列入严重违法失信名单。

- （五）承接单位施工前应对施工现场具体情况进行勘察。

- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

四、项目管理要求

（一）承接单位按照合同等约定履行提供服务的义务，认真组织实施项目，按时完成项目任务，保证服务数量、质量和效果，主动接受有关部门、服务对象及社会监督。

（二）具有合理、详细的项目经费使用计划和预算明细，严格遵守相关财政财务规定，加强自身监督，确保政府购买项目资金规范管理和使用。

五、付款方式

（一）合同签订后分二期付款。第一期于合同签订后支付合同总金额的50％，第二期为区民政局进行项目验收，验收合格后支付合同总金额的47％，第三期尾款留作质保金，自验收合格之日起2年内若项目未出现质量问题，则2年期满后支付合同总金额的3％。

本项目费用含人员经费、材料费、设施设备费、税费及由项目开展而产生的其他费用。

（二）承接单位凭本项目合同与开具的正式发票与区民政局结算。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与承接单位名称一致。

（三）因区民政局使用的是财政资金，区民政局在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为区民政局已经按期支付。因财政审批或承接单位未提供合法有效的等额发票导致付款延迟的，区民政局不因此承担违约责任，承接单位不能因此拒绝继续履行义务。

（注：付款方式为暂定，具体以签订的合同及采购人所在区相关部门规定为准。）