附件：1

用户需求书

一、项目名称：天河体育中心西北角设置体育小品项目

二、项目预算（人民币）：166270.00元

三、供应商资格要求

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.具备体育小品制作和安装能力。

四、项目概况

1.项目内容：中标供应商在天河体育中心西北角绿地内块制作并安装体育小品一套，主要包括全运时空跑道、倒计时显示屏和亚运体育体育历史相框（具体图样、材料等见设计方案）。安装要求安全牢固，与周围环境协调，并负责倒计时屏系统正常运行维护。完善区域功能配套，打造区域特色亮点。

- 2.项目采购需求表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 制作安装期限 | 质保期限 | 采购预算金额（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全运时空跑道体育小品（全运会吉祥物）（含安装） | 1 | 组 | 60天 | 一年 | 166270.00 |
| 2 | 亚运体育历史相框体育小品（亚运会吉祥物）（含安装） | 1 | 组 |  |  |  |
| 3 | 倒计时显示屏（含运行维护） | 1 | 组 |  |  |  |

3.本项目采购人为广州市天河区住房建设和园林局。

五、采购项目商务要求

1.投标供应商须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2. 具体服务内容

根据采购人提供的设计方案，完成整套体育小品（含倒计时显示屏）的制作、安装和维护，主材使用不锈钢板，充分考虑体育小品的灯光照明等，具体采购需求及制作图样、材料见设计方案。

3.报价要求

（1）最高投标限价：166270.00元

（2）承包方式：投标供应商一旦中标，中标总价即为合同总价。

4. 完工期：60天

5. 质保期：一年（包括倒计时屏系统正常运行维护）

6. 验收要求：达到设计标准，符合采购人要求。

7. 售后服务：在质保期内如出现损坏、掉色等情况，需在2天内完成修补工作。倒计时屏系统出现异常情况需立即进行修复。

8. 付款方式：小品安装完成，并通过采购人组织的验收合格后20个工作日内支付合同总价的95%，具体支付时间以区财政局支付时间为准。剩余合同金额的5%作为质量和售后服务保证金。在质保期满时，体育小品及其配件没有质量问题且中标供应商能按合同约定履行售后服务的情况下，采购人于质保期满后15日内向中标供应商一次性无息付清，具体支付时间以区财政局支付为准。

9.投标人应提交的资料（投标文件）：

（1）投标人法定代表人证明书及其授权委托证明书；

（2）企业营业执照副本复印件；

（3）企业综合实力说明及证明材料；

（4）类似相关工作业绩；

（5）初步工作方案；

（6）承包意向承诺及报价函。

上述需提交资料文件按上列顺序装订成册，一式两份，一份正本一份副本，若正本与副本有不一致，以正本为准，正、副本均须加盖单位公章并装入同一个密封袋，在密封袋正面上注明投标人单位名称和项目名称，封口加盖公章。

附件：《天河体育中心西北角设置体育小品项目》设计方案